# Калужская область

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 апреля 2018 г. № 554

 **О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»** [**от 13.09.2016 № 1327/1**](http://bd-registr2:8081/content/act/db07ede9-a222-4067-8334-31ca96c409a2.doc) **«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2017-2019 годы»**

В соответствии со ст.168 [Жилищного кодекса](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/370ba400-14c4-4cdb-8a8b-b11f2a1a2f55.html) Российской Федерации, ст.5 Закона Калужской области от 03.06.2013 № [434-ОЗ](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/ba264ef2-9d85-4c11-94e7-f910d708e601.html) «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 14.09.2016 № 497 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 13.09.2016 [№ 1327/1](http://bd-registr2:8081/content/act/db07ede9-a222-4067-8334-31ca96c409a2.doc) «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Е.И. Шарова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района Д.М. Аганичев

**Приложение № 1**

**к постановлению администрации муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район» от 18.04.2018 № 554**

|  |
| --- |
| **Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту** |
| № п/п | Адрес МКД \* | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: |
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| **2018** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 74 |  |  | 1957 |  | шлак зас | 2 | 2 | 447,40 | 447,40 | 299,10 | 24 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 335,27 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 2 | город | Людиново | улица | Герцена | 1 |  |  | 1951 |  | шлак зас | 2 | 2 | 372,80 | 372,80 | 254,40 | 21 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 402,36 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 3 | город | Людиново | улица | Герцена | 9 |  |  | 1958 |  | шлак зас | 2 | 2 | 368,10 | 368,10 | 262,60 | 18 | 1 379 830,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 830,32 | 3 748,52 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 4 | город | Людиново | улица | Герцена | 11 |  |  | 1957 |  | шлак зас | 2 | 2 | 605,80 | 605,80 | 396,00 | 23 | 2 084 806,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 806,60 | 3 441,41 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 5 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 1959 |  | шлак зас | 2 | 2 | 606,80 | 606,80 | 397,00 | 35 | 2 007 788,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 788,72 | 3 308,81 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 6 | город | Людиново | улица | Герцена | 15 |  |  | 1954 |  | шлак зас | 2 | 2 | 367,40 | 367,40 | 255,20 | 18 | 2 051 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 975,00 | 5 585,13 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 7 | город | Людиново | улица | Маяковского | 17 |  |  | 1974 |  | кирпич | 5 | 1 | 3 489,00 | 3 489,00 | 2 155,10 | 184 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 85,98 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 8 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 2 |  | 1971 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 322,80 | 3 322,80 | 2 048,36 | 194 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 90,29 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 9 | село | Заречный | улица | Трудовая | 32 |  |  | 1983 |  | панель | 2 | 2 | 788,70 | 788,70 | 715,63 | 61 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 190,19 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 10 | город | Людиново | улица | Козлова | 16 |  |  | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 898,00 | 3 898,00 | 2 358,63 | 193 | 5 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160 000,00 | 1 323,76 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 11 | город | Людиново | улица | Ленина | 7 |  |  | 1946 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 707,20 | 2 707,20 | 2 548,30 | 94 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 602,10 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 12 | город | Людиново | улица | Ленина | 9 |  |  | 1946 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 781,90 | 2 781,90 | 2 584,69 | 108 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 585,93 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 13 | город | Людиново | улица | 2-ая Лесная | 22 |  |  | 1990 |  | кирпич | 2 | 1 | 767,70 | 767,70 | 566,80 | 45 | 2 397 483,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 483,02 | 3 122,94 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 14 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 9 |  |  | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 155,50 | 1 155,50 | 973,00 | 50 | 2 441 381,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 381,28 | 2 112,84 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 15 | город | Людиново | улица | Урицкого | 16 |  |  | 1990 |  | панель | 5 | 4 | 3 281,90 | 3 281,90 | 2 244,20 | 169 | 2 967 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 137,28 | 904,09 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 16 | город | Людиново | улица | Фокина | 20 |  |  | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 451,50 | 451,50 | 289,60 | 10 | 3 254 193,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 193,54 | 7 207,52 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 17 | город | Людиново | улица | Фокина | 22 |  |  | 1957 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 452,70 | 452,70 | 291,70 | 15 | 3 270 092,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 092,98 | 7 223,53 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 18 | город | Людиново | улица | Пл.Победы | 7 |  |  | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 478,20 | 2 478,20 | 1 607,70 | 89 | 6 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 460 000,00 | 2 606,73 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 19 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 12 |  |  | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 340,01 | 340,01 | 269,80 | 21 | 1 454 701,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 701,08 | 4 278,41 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 20 | город | Людиново | улица | Осипенко | 73/1 |  |  | 1992 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 415,71 | 1 415,71 | 843,50 | 78 | 4 382 298,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 382 298,88 | 3 095,48 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 21 | город | Людиново | проспект | Машиностроителей | 4 |  |  | 1998 |  | кирпич | 5 | 5 | 3 489,30 | 3 489,30 | 2 155,10 | 184 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 833,98 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 22 | город | Людиново | улица | Железнодорожная | 4 |  | А | 1977 |  | кирпич | 2 | 3 | 882,70 | 882,70 | 475,80 | 59 | 3 432 685,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432 685,38 | 3 888,85 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 23 | город | Людиново | улица | Ленина | 8 |  |  | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 372,80 | 2 372,80 | 1 579,80 | 125 | 3 296 488,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296 488,14 | 1 389,28 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 24 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 8 |  |  | 1984 |  | кирпич | 2 | 2 | 542,70 | 542,70 | 319,60 | 20 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 2 800,81 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 25 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 9 |  |  | 1984 |  | кирпич | 2 | 2 | 549,30 | 549,30 | 311,00 | 21 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 2 748,95 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 26 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 10 |  |  | 1984 |  | кирпич | 2 | 2 | 544,40 | 544,40 | 315,20 | 23 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 2 792,06 | 10 786,00 | 12.2018 |
| 27 | село | Букань | улица | Молодежная | 1 |  |  | 1984 |  | панель | 2 | 2 | 759,40 | 759,40 | 422,70 | 41 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 856,73 | 10 786,00 | 12.2018 |
| **Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район"** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **39 239,72** | **39 239,72** | **26 940,51** | **1 923** | **59 220 862,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 220 862,22** | **1 509,21** | **10 786,00** | **Х** |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 27 |  |  | 1986 |  | кирпич | 5 | 6 | 3 810,00 | 3 810,00 | 2 264,80 | 173 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 593,18 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 2 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 31 |  |  | 1988 |  | кирпич | 5 | 6 | 3 753,50 | 3 753,50 | 2 218,60 | 172 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 602,10 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 3 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 33 |  |  | 1994 |  | кирпич | 5 | 13 | 8 616,00 | 8 616,00 | 5 341,80 | 389 | 4 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 000,00 | 472,38 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 4 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 8 |  |  | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 240,80 | 1 240,80 | 876,30 | 61 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 1 910,06 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 5 | город | Людиново | улица | Кропоткина | 25 |  |  | 1974 |  | панель | 5 | 6 | 4 616,80 | 4 616,80 | 3 170,60 | 227 | 2 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 000,00 | 622,73 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 12 |  |  | 1980 |  | панель | 5 | 6 | 4 772,50 | 4 772,50 | 3 267,50 | 226 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 433,73 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 7 | город | Людиново | улица | Московская | 19 |  |  | 1990 |  | кирпич | 5 | 5 | 3 631,70 | 3 631,70 | 2 160,30 | 171 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 514,91 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 8 | город | Людиново | улица | Урицкого | 26 |  |  | 1987 |  | панель | 5 | 6 | 4 725,30 | 4 725,30 | 3 248,20 | 220 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 649,69 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 11 | город | Людиново | проспект | Машиностроителей | 2 |  | А | 1998 |  | кирпич | 5 | 5 | 3 512,80 | 3 512,80 | 2 205,60 | 139 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 586,43 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 12 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 74 |  |  | 1957 |  | шлакозасыпной | 2 | 2 | 447,40 | 447,40 | 285,36 | 17 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 5 945,46 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 13 | город | Людиново | улица | Маяковского | 268 |  |  | 1976 |  | панель | 5 | 6 | 4 521,50 | 4 521,50 | 3 258,69 | 251 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 678,98 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 14 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | В | 1987 |  | панель | 5 | 4 | 3 270,30 | 3 270,30 | 3 152,05 | 197 | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 1 336,27 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 15 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 1959 |  | шлак зас | 2 | 2 | 606,80 | 606,80 | 397,00 | 35 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 4 746,21 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 16 | город | Людиново | улица | Герцена | 28\2 |  |  | 1979 |  | кирпич | 5 | 3 | 2 434,20 | 2 434,20 | 1 958,62 | 78 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 681,95 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 17 | город | Людиново | улица | Козлова | 6 |  |  | 1970 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 878,60 | 3 878,60 | 2 768,53 | 239 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 482,13 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 18 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 55 |  |  | 1975 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 144,40 | 3 144,40 | 2 569,63 | 203 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 527,92 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 19 | город | Людиново | улица | Герцена | 9 |  |  | 1958 |  | шлак зас | 2 | 1 | 368,10 | 368,10 | 285,00 | 19 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 6 058,14 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 20 | город | Людиново | улица | Новая | 1 |  |  | 1956 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 371,80 | 371,80 | 271,20 | 15 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 5 836,47 | 10 786,00 | 12.2019 |
| 21 | город | Людиново | улица | Щербакова | 14 |  |  | 1960 |  | шлакоблок | 3 | 4 | 1 793,60 | 1 793,60 | 1 385,69 | 152 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | 2 609,28 | 10 786,00 | 12.2019 |
| **Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **59 516,10** | **59 516,10** | **41 085,47** | **2 984** | **50 155 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 155 000,00** | **842,71** | **10 786,00** | **Х** |
| \* - многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 2**

**к постановлению администрации муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район» от 18.04.2018 № 554**

|  |
| --- |
| **Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ** |
| № п\п | Адрес МКД \* | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | Устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством |
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро-снабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 74 |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | город | Людиново | улица | Герцена | 1 |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | город | Людиново | улица | Герцена | 9 |  |  | 1 379 830,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,00 | 1 319 830,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 4 | город | Людиново | улица | Герцена | 11 |  |  | 2 084 806,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,00 | 1 884 806,60 |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 5 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 2 007 788,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 | 1 807 788,72 |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 6 | город | Людиново | улица | Герцена | 15 |  |  | 2 051 975,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,00 | 1 851 975,00 |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 7 | город | Людиново | улица | Маяковского | 17 |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 2 |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | село | Заречный | улица | Трудовая | 32 |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | город | Людиново | улица | Козлова | 16 |  |  | 5 160 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,00 | 2 200 000,00 |  |  | 1 060,00 | 2 600 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 11 | город | Людиново | улица | Ленина | 7 |  |  | 1 630 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 615,90 | 1 570 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 12 | город | Людиново | улица | Ленина | 9 |  |  | 1 630 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 689,36 | 1 570 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 13 | город | Людиново | улица | 2-ая Лесная | 22 |  |  | 2 397 483,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,00 | 2 197 483,02 |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 14 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 9 |  |  | 2 441 381,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,00 | 2 381 381,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 15 | город | Людиново | улица | Урицкого | 16 |  |  | 2 967 137,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 016,00 | 2 607 137,28 |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 16 | город | Людиново | улица | Фокина | 20 |  |  | 3 254 193,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,00 | 1 531 305,04 |  |  | 455,00 | 1 662 888,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 17 | город | Людиново | улица | Фокина | 22 |  |  | 3 270 092,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,00 | 1 525 276,28 |  |  | 461,00 | 1 684 816,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 18 | город | Людиново | улица | Пл.Победы | 7 |  |  | 6 460 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 570,00 | 3 300 000,00 |  |  | 2 384,00 | 3 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 19 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 12 |  |  | 1 454 701,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 466,00 | 1 404 701,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 20 | город | Людиново | улица | Осипенко | 73/1 |  |  | 4 382 298,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,00 | 2 444 662,18 |  |  | 1 061,00 | 1 877 636,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 21 | город | Людиново | проспект | Машиностроителей | 4 |  |  | 2 910 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 075,00 | 2 550 000,00 |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 22 | город | Людиново | улица | Железнодорожная | 4 |  | А | 3 432 685,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,00 | 1 670 740,68 |  |  | 701,00 | 1 561 944,70 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 23 | город | Людиново | улица | Ленина | 8 |  |  | 3 296 488,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 223,00 | 3 236 488,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 24 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 8 |  |  | 1 520 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,20 | 1 460 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 25 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 9 |  |  | 1 510 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,20 | 1 450 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 26 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 10 |  |  | 1 520 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,20 | 1 460 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 27 | село | Букань | улица | Молодежная | 1 |  |  | 1 410 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,00 | 1 360 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  |
| **Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" по 2018 году** | **59 220 862,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 241,60** | **38 283 575,62** | **0,00** | **0,00** | **10 317,26** | **16 987 286,60** | **2 700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 250 000,00** | **0,00** |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 27 |  |  | 2 260 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,00 | 1 900 000,00 |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 2 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 31 |  |  | 2 260 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 275,00 | 1 900 000,00 |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 3 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 33 |  |  | 4 070 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 903,00 | 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 4 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 8 |  |  | 2 370 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,00 | 2 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 5 | город | Людиново | улица | Кропоткина | 25 |  |  | 2 875 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 | 2 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 000,00 |  |
| 6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 12 |  |  | 2 070 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 328,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 7 | город | Людиново | улица | Московская | 19 |  |  | 1 870 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 370,00 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 8 | город | Людиново | улица | Урицкого | 26 |  |  | 3 070 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 9 | город | Людиново | проспект | Машиностроителей | 2 |  | А | 2 060 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 092,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 10 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 74 |  |  | 2 660 000,00 | 400000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | 2 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 11 | город | Людиново | улица | Маяковского | 268 |  |  | 3 070 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 12 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | В | 4 370 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580,00 | 4 000 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 13 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 2 880 000,00 | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240,00 | 2 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00 |  |
| 14 | город | Людиново | улица | Герцена | 28\2 |  |  | 1 660 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 15 | город | Людиново | улица | Козлова | 6 |  |  | 1 870 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060,00 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 16 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 55 |  |  | 1 660 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 17 | город | Людиново | улица | Герцена | 9 |  |  | 2 230 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 2 000 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00 |  |
| 18 | город | Людиново | улица | Новая | 1 |  |  | 2 170 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | 2 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 19 | город | Людиново | улица | Щербакова | 14 |  |  | 4 680 000,00 |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 | 3 800 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00 |  |
| **Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" по 2019 году** |  |  |  |  |  |  |  | **50 155 000,00** | **800 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **17 662,00** | **31 900 000,00** | **0,00** | **0,00** | **10 570,00** | **14 300 000,00** | **1 350 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 305 000,00** | **0,00** |
| \* - многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 3**

**к постановлению администрации муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район» от 18.04.2018 № 554**

|  |
| --- |
| **Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД \*, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|   | 2018 | 39 239,72 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59 220 862,22 | 59 220 862,22 |
| 1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 39 239,72 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59 220 862,22 | 59 220 862,22 |
|   | 2019 | 59 516,10 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 155 000,00 | 50 155 000,00 |
| 1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 59 516,10 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 155 000,00 | 50 155 000,00 |
| \* - многоквартирный дом |  |  |  |  |